| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0803021 (СНТ «Орион» ) Максаковского комплекса субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар в целях исполнения муниципального контракта от «04» октября 2019 г. № 0307200030619001453 в период с «04» октября 2019 г. по «25» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» Адрес 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117. Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер: Фамилия, имя, отчество: ИП Дроздов Александр Владимирович Адрес: 163057, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воронина, 25/218. Адрес электронной почты: geosds@mail.ru Номер контактного телефона +7-911-574-61-94 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 29-14-205 дата выдачи 31.03.2014 года Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры» Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работником которого является кадастровый инженер: - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |  |
| Этап выполнения работ | Даты и сроки | Виды работ | Место выполнения работ |
| Подготовительный этап | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта | Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель) | Республика Коми, территория МОГО «Сыктывкар» |
|  | в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта | Формирование Заказчиком согласительной комиссии | Республика Коми, территория МОГО «Сыктывкар» |
|  | с 04.10.2019 | Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости. | Республика Коми, территория МОГО «Сыктывкар» |
| 1 этап | с 04.10.2019 | Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | с 04.10.2019 | Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | с 04.10.2019 | Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | с 04.10.2019 | Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
| 2 этап | с 04.10.2019 | Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | не позднее 19.10.2019 | Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | не позднее 18.12.2019 | Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик,Исполнитель) | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | с 18.12.2019 | Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | с 18.12.2019 | Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
| 3 этап | с 18.12.2019 | Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии. | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | с 18.12.2019 | Утверждение Заказчиком карт-планов территорий | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | с 18.12.2019 | Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в орган государственной регистрации | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
| 4 этап | не позднее 20.12.2019 | Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме документа на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ) | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
|  | не позднее 20.12.2019 | Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН | Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар» |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. Указанные сведения и документы можно представить по адресу:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 25, (офисные помещения), офис №15. тел. 8 (911) 574-61-94, , E-mail: geosds@mail.ru Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |  |  |  |